# Relatório de Funcionalidades Implementáveis

Projeto: Aula Gamificada - Assistente Pedagógico

Data: 23 de maio de 2026

# 1. Resumo Executivo

O projeto Aula Gamificada - Assistente Pedagógico é uma plataforma educacional que simula uma sala de aula virtual com 20 alunos dotados de inteligência artificial. A arquitetura atual é sólida e funcional, com três níveis bem definidos: interface visual moderna, API backend com streaming de respostas, e simulação cognitiva de agentes.

### Status Atual

MVP funcional com integração Google Gemini 2.5 Flash Lite

### Tecnologias Core

- Frontend: HTML5, CSS3 vanilla, FontAwesome icons

- Backend: Node.js + Express.js

- IA: Google Gemini API (versão 2.5-flash-lite)

- Interatividade: Streaming de respostas em tempo real

# 2. Funcionalidades Já Implementadas

## 2.1 Interface Visual (Friendly Learning Space)

- Dashboard principal com grid responsivo

- Cards de alunos com avatares e indicadores de status

- Balões de fala (speech bubbles) para interações

- Log de chat em tempo real

- Animações de flutuação e reações

- Paleta: azul-céu, creme, laranja vibrante

## 2.2 Backend e API

- Servidor Express.js em localhost:3000

- Rota /api/chat com streaming de respostas

- Integração com Google Gemini API

- System prompt com 5 perfis de alunos

- Tratamento de erros e CORS habilitado

## 2.3 Simulação de Agentes

- 20 alunos simulados com nomes brasileiros

- 5 perfis de comportamento (Engajados, Curiosos, Neutros, Distraídos, Críticos)

- Extração de metadados JSON de respostas

- Animações de reação em cards

# 3. Funcionalidades Recomendadas para Implementação

## 🔴 NÍVEL 1 - CRÍTICO

### 3.1.1 Sistema de Relatórios Automáticos

Descrição: Gerar relatório ao final de cada aula com métricas de engajamento.

Funcionalidades: Resumo do tópico, índice de engajamento por aluno, padrões de comportamento, recomendações pedagógicas.

Tempo estimado: 12-16 horas

### 3.1.2 Sistema de Recompensas (XP/Medalhas)

Descrição: Implementar pontos de experiência e medalhas para alunos.

Funcionalidades: Acúmulo de XP, níveis de progressão, medalhas por comportamentos, ranking visual.

Tempo estimado: 20-24 horas

### 3.1.3 Persistência de Dados (Histórico)

Descrição: Salvar histórico completo de aulas e interações.

Funcionalidades: BD de aulas, histórico por aluno, análise longitudinal, export de dados.

Tempo estimado: 18-20 horas

## 🟡 NÍVEL 2 - IMPORTANTE

### 3.2.1 Configuração Dinâmica de Temáticas

Permitir professor escolher tema da aula (Artes, Ciências, História). Tempo estimado: 10-14 horas

### 3.2.2 Perfil do Professor

Criar conta com login, preferências pedagógicas, temas favoritos. Tempo estimado: 16-18 horas

### 3.2.3 Análise Avançada

Dashboard com gráficos de engajamento, heatmaps, recomendações. Tempo estimado: 22-28 horas

## 🟢 NÍVEL 3 - COMPLEMENTAR

3.3.1 Integração com Plataformas Educacionais (Google Classroom, Canvas, Moodle) - 32-40 horas

3.3.2 Modo com Alunos Reais (WebSockets) - 40-48 horas

3.3.3 Modo Responsivo Completo (Mobile-First) - 14-18 horas

3.3.4 Acessibilidade WCAG 2.1 AA - 18-24 horas

# 4. Roadmap Recomendado (6 Meses)

## Sprint 1 (Semanas 1-3): Foundation

- Sistema de Relatórios Automáticos

- Persistência de Dados - DB básica

- Perfil do Professor

## Sprint 2 (Semanas 4-6): Gamification

- Sistema de Recompensas/XP

- Ranking Visual

- Histórico de Progresso

## Sprint 3 (Semanas 7-9): Configuration

- Configuração Dinâmica de Temáticas

- Melhorias no System Prompt

- Testes com diferentes temas

## Sprint 4 (Semanas 10-12): Analytics

- Análise Avançada de Interações

- Dashboard com gráficos

- Recomendações automáticas

## Sprint 5 (Semanas 13-18): Polish & Mobile

- Modo Responsivo Completo

- Acessibilidade WCAG

- Testes completos

- Deploy em produção

Total de Desenvolvimento: ~176 horas (~4.4 semanas/pessoa a tempo integral)

# 5. Recomendações Técnicas

## 5.1 Stack Recomendado para Expansão

Frontend: Vue.js 3, Chart.js, Socket.io-client

Backend: Express.js, SQLite → PostgreSQL, Redis

IA: Google Gemini (principal), OpenAI GPT-4 (fallback)

DevOps: Docker, GitHub Actions, Vercel/Railway

## 5.2 Banco de Dados Sugerido

Tabelas: aulas, alunos, interacoes, metricas. SQLite para MVP, PostgreSQL para produção.

# 6. Conclusões

O projeto Aula Gamificada está bem fundamentado com MVP funcional e arquitetura sólida. As funcionalidades recomendadas seguem uma progressão lógica de impacto pedagógico e viabilidade técnica.

Próximo Passo Imediato: Implementar Sistema de Relatórios Automáticos (máximo impacto pedagógico com esforço moderado).

Relatório gerado em 23 de maio de 2026