# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Organizadores de Horário Escolar

SimuladoApp.Edu

# 1. VISÃO GERAL

Este documento especifica os algoritmos, estruturas de dados e fluxos de implementação para os dois organizadores de horário escolar da plataforma SimuladoApp.Edu:

- Organizador de Horário Convencional

- Organizador de Horário para Tempo Integral com Salas Temáticas

## Escopo

Ambos os organizadores utilizam abordagens de Constraint Satisfaction Problem (CSP) com algoritmos de backtracking e forward-checking para gerar horários otimizados que respeitam restrições hard (obrigatórias) e soft (preferências).

# 2. ANÁLISE COMPARATIVA

| Aspecto | Convencional | Tempo Integral |
| --- | --- | --- |
| Modelo | Turmas fixas em salas | Professores em salas temáticas fixas |
| Quem se move | Professores | Alunos |
| Dimensões CSP | 2D: Turmas × Horários | 3D: Turmas × Salas × Horários |

# 3. ALGORITMO CSP

## 3.1 Variáveis

Para cada par (turma, disciplina) e cada horário disponível:

- CSP Convencional: var[turma][disciplina][horário] = professor_atribuído

- CSP Tempo Integral: var[turma][disciplina][horário] = sala_temática_atribuída

## 3.2 Restrições Hard

- Professor não pode estar em 2 salas simultaneamente

- Turma não pode estar em 2 salas simultaneamente

- Sala não pode ter 2 turmas simultaneamente

- Professor respeita horários indisponíveis

- Especialização: Matemática prof. ensina só Matemática

- (Tempo Integral) Turma ≤ 4 períodos consecutivos na mesma sala

# 4. ROADMAP (4 FASES / 16 SEMANAS)

## Fase 1: MVP Convencional (Semanas 1-4)

- Solver CSP 2D com backtracking

- Output: Horário PDF + Excel

## Fase 2: Tempo Integral (Semanas 5-8)

- Solver CSP 3D com validação de itinerância

- Output: matrizes por turma, sala, professor

## Fase 3: UX Avançada (Semanas 9-12)

- Drag-drop, validação tempo real, Ctrl+Z

- Export: iCal, Google Sheets, Diário Oficial

## Fase 4: Integração SimuladoApp (Semanas 13-16)

- Webhook para desempenho pedagógico

- IA recomenda realocações baseado em performance

# 5. PRÓXIMOS PASSOS

- Revisão de requisitos com coordenadores

- Prototipagem UI com Figma

- Seleção de framework (OR-Tools, Minizinc)

Início implementação Fase 1