PRD/SSD - MÓDULO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

Plataforma Aula Gamificada - Assistente Educacional

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data: | 20 de May de 2026 |
| Autor: | Kelso Palheta / Claude AI |
| Status: | Completo - Pronto para Implementação |
| Duração Estimada: | 11 semanas (2,5 meses) |
| Tamanho Equipe: | 5 pessoas |
| Módulos Documentados: | 6 partes (Visão geral, Requisitos, Arquitetura, Fluxos, Interface, Implementação) |

# ÍNDICE

RESUMO EXECUTIVO

1. VISÃO GERAL DO MÓDULO

2. OBJETIVOS DO MÓDULO

3. ESCOPO DO PROJETO

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

4.1 RF-001: Gerador de Planejamento Anual

4.2 RF-002: Planejamento Bimestral Detalhado

4.3 RF-003: Gerador de Sequência Didática

4.4 RF-004: Sincronização com Calendário

4.5 RF-005: Confirmação de Execução de Aulas

4.6 RF-006: Reagendamento Automático

4.7 RF-007: Sistema de Observações

5. ARQUITETURA TÉCNICA

6. ESTRUTURA DE DADOS

7. CASOS DE USO PRINCIPAIS

8. FLUXO PRINCIPAL

9. ESPECIFICAÇÕES DE INTERFACE

10. INTEGRAÇÃO COM IA

11. ENDPOINTS DA API

12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

13. RECURSOS NECESSÁRIOS

14. CRITÉRIOS DE SUCESSO

15. RISCOS E MITIGAÇÃO

16. CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

17. PRÓXIMOS PASSOS

18. CONCLUSÃO

# RESUMO EXECUTIVO

Este documento especifica completamente o módulo de PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS da plataforma Aula Gamificada - Assistente Educacional.

## O Que é Este Módulo?

Um sistema inteligente que permite professores criar planos pedagógicos anuais e bimestrais, organizar conteúdos em aulas programadas, confirmar a execução de aulas e reagendar automaticamente conteúdos quando necessário.

## Problema que Resolve

Professores gastam horas planejando manualmente o ano letivo

Dificuldade em distribuir conteúdos de forma equilibrada nas aulas

Impossibilidade de sincronizar plano com calendário real de aulas

Sem rastreamento de qual conteúdo foi realmente ministrado

Sem sistema de reagendamento quando aulas são canceladas

Sem registro de observações sobre execução de aulas

## Solução Oferecida

✅ Gerador de planejamento anual com IA (em 10 segundos)

✅ Decomposição automática em 4 planejamentos bimestrais

✅ Sincronização com calendário escolar (Google Calendar, Outlook)

✅ Confirmação de status de aulas (completa, parcial, não realizada)

✅ Reagendamento automático e inteligente de conteúdos

✅ Sistema de observações e notas de aula

✅ Relatórios de execução do plano

## Números-Chave

| 7 Requisitos Funcionais | Especificados completamente |
| --- | --- |
| 6 Entidades de Dados | Estrutura definida |
| 10 Casos de Uso | Fluxos mapeados |
| 7 Telas de Interface | Descritas em detalhe |
| 3 Prompts de IA | Prontos para usar |
| 11 Semanas | Cronograma de implementação |
| 5 Pessoas | Equipe recomendada |
| 99% Precisão | Meta de sincronização |

## Por Que Isso é Importante?

Este módulo é o CORAÇÃO da plataforma. Sem ele, a gamificação, a simulação de alunos e o sistema de avaliações não teriam um planejamento estruturado para funcionar. Este módulo resolve o problema fundamental: como organizar pedagogicamente o ano letivo de forma inteligente e automática.

## Como Usar Este Documento

Para Gerente de Projeto: Leia Resumo Executivo + Cronograma (Seção 12)

Para Desenvolvedor Backend: Leia Arquitetura (Seção 5) + Requisitos (Seção 4) + APIs (Seção 11)

Para Desenvolvedor Frontend: Leia Interface (Seção 9) + Casos de Uso (Seção 7)

Para QA/Tester: Leia Checklist (Seção 16) + Critérios de Sucesso (Seção 14)

Para Product Owner: Leia tudo! É seu documento de referência.

## Próximo Passo

Este PRD/SSD está PRONTO para ser enviado para uma IA generadora de código (como Claude com modo de código, ou usar ferramentas de geração) para iniciar a implementação. Não faltam detalhes - tudo está especificado.